Утверждено Генеральным директором
ООО «Засечное» 
_______________ А.Н. Сафьяновым

Согласовано Главным бухгалтером

ООО «Засечное» 
_______________ Л.Р. Конновой

ИЗМЕНЕНИЯ № 9 от 02.06.2015г.

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство жилого дома № 1, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26.

Изменения в проектную декларацию размещены в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zasechnoe.ru «02» июня 2015 года, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Текст Проектной декларации от 16.08.2013г.

1. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

«Строительство объекта осуществляется на основании:

Разрешение на строительство (продление и внесение изменений в разрешение на строительство № RU 58524309-95/13 от 15.08.2013) № RU 58524309-80/15, выданное Администрацией Пензенского района Пензенской области 18 мая 2015г. Срок действия настоящего разрешения – до 15 октября 2015г.»

2. Раздел «Месторасположение и описание объекта» изложить в следующей редакции:

Территория, отведенная под строительство, находится по адресу: Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26.

Проект строительства 5-ти этажного 100-квартирного жилого дома предполагает следующие конструктивные особенности жилого дома: свайный фундамент; стены подвала - фундаментные бетонные блоки ФБС; наружные и внутренние стены – кирпичные; перегородки – керамзитобетонные блоки, перекрытия – сборные железобетонные плиты; окна – ПВХ; дверные блоки – МДФ; кровля из наплавляемых материалов; утепление – по системе наружной теплоизоляции, с защитным декоративным слоем из минеральной штукатурки.

| № п/п | Наименование работ | Сроки строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ограждения | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 2 | Освещение площадки | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 3 | Устройство котлована с выносом грунта | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 4 | Забивка свай | Сентябрь 2013г.-Ноябрь 2013г. |
| 5 | Устройство нулевого цикла | Декабрь 2013г. |
| 6 | Наружный водопровод | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 7 | Наружная канализация | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 8 | Наружные электрические сети | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 9 | Наружный газопровод | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 10 | Устройство кирпичных стен и перекрытий с 1-го по 5-й этаж | Январь 2014г.-Октябрь 2014г. |
| 11 | Устройство внутренних стен и перегородок с 1-го по 5-й этаж | Январь 2014г.-Октябрь 2014г. |
| 12 | Устройство кровли | Октябрь 2014г.-Ноябрь 2014г. |
| 13 | Установка оконных и дверных блоков | Октябрь 2014г.-Июнь 2015г. |
| 14 | Отделка фасада | Октябрь 2014г.-Июль 2015г. |
| 15 | Отделка лестничных клеток и квартир | Сентябрь 2014г.-Июль 2015г. |
| 16 | Внутренний водопровод | Январь 2015г.-Июнь 2015г. |
| 17 | Внутренняя канализация | Январь 2015г.-Март 2015г. |
| 18 | Внутренние электромонтажные работы | Январь 2015г.-Июль 2015г. |
| 19 | Внутреннее отопление | Январь 2015г.-Июль 2015г. |
| 20 | Внутреннее газоснабжение | Январь 2015г.-Июль 2015г. |
| 21 | Благоустройство территории | Май 2015г.-Июль 2015г. |
| 22 | Сдача объекта | Сентябрь 2015г. |

3. Раздел «Ввод объекта в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (5-ти этажный 100 квартирный жилой дом ООО «Засечное» по ул. Механизаторов, 26 в с. Засечное Пензенского района Пензенской области) – не позднее 15 октября 2015г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Администрация  Пензенского района Пензенской области.