Утверждено Генеральным директором
ООО «Засечное» 
_______________ А.Н. Сафьяновым

Согласовано Главным бухгалтером

ООО «Засечное» 
_______________ Л.Р. Конновой

ИЗМЕНЕНИЯ № 9 от 02.06.2015г.

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

на строительство жилого дома № 2, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26.

Изменения в проектную декларацию размещены в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zasechnoe.ru «02» июня 2015 года, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Текст Проектной декларации от 16.08.2013г.

1. Раздел «Разрешение на строительство» изложить в следующей редакции:

«Строительство объекта осуществляется на основании:

Разрешение на строительство (продление и внесение изменений в разрешение на строительство № RU 58524309-95/13 от 15.08.2013) № RU 58524309-79/15, выданное Администрацией Пензенского района Пензенской области 18 мая 2015г. Срок действия настоящего разрешения – до 30 сентября 2016г.»

2. Раздел «Месторасположение и описание объекта» изложить в следующей редакции:

Территория, отведенная под строительство, находится по адресу: Пензенский район, с. Засечное, ул. Механизаторов, д. 26.

Проект строительства 5-ти этажного 50-тиквартирного жилого дома предполагает следующие конструктивные особенности жилого дома: свайный фундамент; стены подвала - фундаментные бетонные блоки ФБС; наружные и внутренние стены – кирпичные; перегородки – керамзитобетонные блоки, перекрытия – сборные железобетонные плиты; окна – ПВХ; дверные блоки – МДФ; кровля из наплавляемых материалов; утепление – по системе наружной теплоизоляции, с защитным декоративным слоем из минеральной штукатурки.

| № п/п | Наименование работ | Сроки строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ограждения | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 2 | Освещение площадки | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 3 | Устройство котлована с выносом грунта | Август 2013г.-Октябрь 2013г. |
| 4 | Забивка свай | Ноябрь 2013г.-Январь 2014г. |
| 5 | Устройство нулевого цикла | Февраль 2014г.-Апрель 2014г. |
| 6 | Наружный водопровод | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 7 | Наружная канализация | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 8 | Наружные электрические сети | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 9 | Наружный газопровод | Июнь 2014г.-Сентябрь 2014г. |
| 10 | Устройство кирпичных стен и перекрытий с 1-го по 5-й этаж | Декабрь 2014г.-Май 2015г. |
| 11 | Устройство внутренних стен и перегородок с 1-го по 5-й этаж | Май 2015г.-Август 2015г. |
| 12 | Устройство кровли | Август 2015г.-Ноябрь 2015г. |
| 13 | Установка оконных и дверных блоков | Декабрь 2015г.-Апрель 2016г. |
| 14 | Отделка фасада | Апрель 2016г.-Июль 2016г. |
| 15 | Отделка лестничных клеток и квартир | Апрель 2016г.-Июль 2016г. |
| 16 | Внутренний водопровод | Август 2015г.-Июль 2016г. |
| 17 | Внутренняя канализация | Август 2015г.-Июль 2016г. |
| 18 | Внутренние электромонтажные работы | Август 2015г.-Июль 2016г. |
| 19 | Внутреннее отопление | Сентябрь 2015г.-Август 2016г. |
| 20 | Внутреннее газоснабжение | Апрель 2016г.-Август 2016г. |
| 21 | Благоустройство территории | Май 2016г.-Сентябрь 2016г. |
| 22 | Сдача объекта | Сентябрь 2016г. |

3. Раздел «Ввод объекта в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (5-ти этажный 50 квартирный жилой дом ООО «Засечное» по ул. Механизаторов, 26 в с. Засечное Пензенского района Пензенской области) – не позднее 30 сентября 2016г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию – Администрация  Пензенского района Пензенской области.»

4. Раздел «Сведения о способе обеспечения обязательств застройщика по договору» изложить в следующей редакции:

«1) Исполнение обязательств Застройщика по передаче объектов долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений в порядке, установленном ст.15.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2) С момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве у участника долевого строительства считаются находящимися в залоге представленный для строительства многоквартирного дома, в составе которого будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве аренды, и строящийся на этом земельном участке многоквартирный жилой дом.

3) С даты получения Застройщиком в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, до даты передачи объекта долевого строительства в порядке, установленном действующим законодательством, такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у участника долевого строительства.»