Изменения от 28.10.2016 г. в

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству жилого комплекса с нежилыми помещениями

по ул. Березовая в г.Рыбное Рыбновского района Рязанской области.

Жилой дом № 1.

(утвержденную Приказом № 1 от 25.08.2014 г.,), размещенную на сайте www.nov62.ru 25.08.2014 г.

Этапы и срок реализации строительства.

Строительство планируется осуществить в два этапа

 (1 этап – секции 1В, 1Г) (2 этап – секции 1А, 1Б):

 - Начало строительства – август 2014 года.

 - Срок завершения проекта (срок передачи) – до 28 февраля 2017 года.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию:

28 февраля 2017 года – согласно Разрешения на строительство № RU62513000-229/14, выданного Администрацией муниципального образования – Рыбновского муниципального района Рязанской области 21.08.2014 года;

1 этап - IV квартал 2015 года – согласно планируемого Застройщиком срока получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

2 этап – 28 февраля 2017 года – согласно планируемого Застройщиком срока получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Финансовый результат текущего года, кредиторская и дебиторская задолженности.

Финансовый результат на день опубликования составил: 626 тыс. рублей (без прибыли и убытков);

Размер кредиторской задолженности – 7280 тыс. рублей.

Размер дебиторской задолженности – 20767 тыс. рублей.

Данные изменения размещены на сайте: www.nov62.ru

Дата размещения изменений: 28.10.2016 г.