Утверждаю:

Директор ООО «Запад»

____________Ф.С.Туровер

«01» ноября  2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Общества с ограниченной ответственностью «Запад» по строительству объекта капитального строительства:   многоквартирный жилой дом  № 12  со встроено-пристроенными помещениями в микрорайоне 1А по ул. Менделеева города Димитровграда Ульяновской области

1. Внести изменения в пункт 2.2. проектной декларации и изложить его в следующей редакции:

«2.2. Сроки и этапы реализации проекта: начало строительства – 3 квартал 2016 года, окончание строительства и ввод Дома в эксплуатацию - «20» декабря 2017  года.

Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: положительное заключение №73-2-1-2-0013-16 от «17» августа 2016 года, выдано Обществом с ограниченной ответственностью «ИПК БЭСТ-Регион» г. Ульяновск»

2. Внести изменения в пункт 2.3. проектной декларации и изложить его в следующей редакции:

«2.3. Сведения о разрешении на строительство: №RU 7300539892-163-2016 от «01» ноября 2016 г., выдано Администрацией города Димитровграда Ульяновской области»

3. Внести изменения в пункт 2.13. проектной декларации и изложить его в следующей редакции:

«2.13. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома: «20» декабря 2017 года, уполномоченный орган, выдающий разрешение - Администрация города Димитровграда Ульяновской области».