Дополнение к проектной декларации

на строительство многоквартирного жилого дома №2   со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Пушкина в г. Пензе (1 очередь строительства микрорайона «Райки») II  этап строительства ( блок - секции №4, №5, №6)

# Информация о проекте строительства

| Этапы и срок реализации проекта | Этапы строительства: Окончание строительства – ІІІ кв. 2018 г. |
| --- | --- |
| Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию ІІІкв. 2018 г. |