УТВЕРЖДАЮ:

# Президент ООО фирма «Аспект»

____________________Н.С. Дяденко

«30» марта  2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО  ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  по пер.Зеленому, в квартале 152

г.Ставрополя. Корректировка 2

расположенного   по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Зеленый (Ленинский район)

(дата размещения в сети Интернет на сайте www.aspect-firma.ru 30.03.2018г.)

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» внесены следующие изменения в проектную декларацию:

| Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату |
| --- |
| 6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | 6.1.1 | Последняя отчетная дата: 31.12.2017г. |
|  | 6.1.2 | Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: (- 7 958) тыс. рублей. |
|  | 6.1.3 | Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 19 363 тыс. рублей. |
|  | 6.1.4 | Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 38 290 тыс. рублей. |

| Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| --- |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства |
|  |  | Проектирование: 100,0% готовности |
|  |  | Строительство: на 30.03.2018г.: 67,0% готовности |
|  | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2018г. |

| Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию |
| --- |
| Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию |
| N п/п | дата | Наименование раздела проектной документации | Описание изменений |
| 1 | 14.03.2017 | Корректировка проекта | Изменение этажности жилого дома, Изменение габаритных размеров жилого дома, Изменение количества и планировки квартир жилого дома, Присоединение жилому дому подземной автостоянки |
| 2 | 17.05.2017 | Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства | Получено Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-077-26-0632-26-110517, выданное 17.05.2017г. Ассоциацией «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» |
| 3 | 17.05.2017 | Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | Внесены изменения в части финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности на 31.03.2017г. |
| 4 | 17.07.2017 | Подраздел 7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" | Внесены изменения в части увеличения размера уставного капитала. |
| 5 | 17.07.2017 | Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках | Внесены дополнения в части уточнения количества иных нежилых помещений: 4. |
| 6 | 17.07.2017 | Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Внесены дополнения в график реализации проекта строительства на 17.07.2017 - 14% |
| 7 | 28.07.2017 | Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | Внесены изменения в части финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности на 30.06.2017г. |
| 8. | 06.10.2017 | Корректировка проекта | Перепланировка помещений на первом этаже с изменением назначения помещений Изменение количества и планировки квартир жилого дома на пятом и шестом этажах, Изменение общей площади объекта в связи с удалением надстройки на кровле жилого дома подземной автостоянки Отапливаемые лоджии следует считать подсобными помещениями |
| 9. | 06.10.2017 | Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Внесены дополнения в график реализации проекта строительства на 06.10.2017 - 34% |
| 10. | 31.10.2017 | Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | Внесены изменения в части финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности на 30.09.2017г. |
| 11. | 30.03.2018 | Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату | Внесены изменения в части финансового результата, кредиторской и дебиторской задолженности на 31.12.2018г. |
| 12. | 30.03.2018 | Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Внесены дополнения в график реализации проекта строительства на 30.03.2018 - 67% |